**Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Строительство водорегулирующего сооружения (шлюз - регулятор) на р. Свислочь ПК396+00 для регулирования водного режима на осушенных площадях РУСП «Олекшицы» Берестовицкого района Гродненской области»**

Заказчик планируемой деятельности: Областное унитарное предприятие «Гродномелиоводхоз»

Юридический адрес: 230025, г. Гродно, ул. Социалистическая, 56

Почтовый адрес: 230025, г. Гродно, ул. Социалистическая, 56

Электронный адрес: meliogrodno@tut.by

Телефон: 80 152 61 05 65, факс 80 152 72 34 08

План-график работ по проведению оценки воздействия

|  |  |
| --- | --- |
| Разработка программы проведения ОВОС | апрель 2021 г |
| Проведение предварительного информирования граждан | май 2021 г. |
| Обследование участка планируемой деятельности и прилегающей территории | апрель 2021г. |
| Подготовка отчета об ОВОС | апрель - май 2021 г. |
| Создание комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений | май, 2021г.(не менее чем за 3 рабочих дня до опубликования уведомления) |
| Уведомление общественности о начале процедуры общественных обсуждений | май 2021 г. |
| Ознакомление общественности с отчетом об ОВОС | со дня опубликования уведомления |
| Прием обращений общественности о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС | 10 рабочих дней со дня опубликования уведомления |
| Уведомление общественности о дате и месте проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС\* | в течение 3 рабочих дней со дня обращения общественности |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС\* | в соответствии с уведомлением о проведении собрания по обсуждению отчета об ОВОС |
| Оформление протокола собрания\* | в течение 5 рабочих дней со дня проведения собрания |
| Оформление результатов общественных обсуждений | май – июнь, 2021г. |
| Доработка отчета об ОВОС с учетом замечаний и предложений общественности\*\* | июнь – июль, 2021г. |

\* -будет осуществлено в случае обращения общественности о необходимости проведения собрания;

\*\* - будет осуществлено в случае необходимости.

Общая характеристика планируемой деятельности и альтернативные варианты ее размещения и (или) реализации:

На р. Свислочь ПК396+00 предусмотрено строительство водорегулирующего сооружения (шлюза-регулятора): ШР2,5-2х5,5 в зависимости от пропускной способности, величины рабочего напора на сооружение, гидравлического перепада, грунтовых условий. Строительство водорегулирующего сооружения (шлюза-регулятора) на р. Свислочь ПК396+00 необходимо для регулирования подпочвенного увлажнения прилегающих сельскохозяйственных земель.

Строительство проекта «Строительство водорегулирующего сооружения (шлюз-регулятор) на р. Свислочь ПК396+00 для регулирования водного режима на осушенных площадях РУСП «Олекшицы» Берестовицкого района Гродненской области» планируется на пересечении канала и р. Свислочь, в 2-х км западнее д. Макаровцы Берестовицкого района Гродненской области

Альтернативные варианты проектируемого объекта:

1. Вариант размещения объекта на рассматриваемой площадке. В результате реализации проекта «Строительство водорегулирующего сооружения (шлюз-регулятор) на р. Свислочь ПК396+00 для регулирования водного режима на осушенных площадях РУСП «Олекшицы» Берестовицкого района Гродненской области» улучшатся условия земледелия в РСУП «Олекшицы» Гродненской области. Экономическая и социальная важность данного проекта подтверждена бизнес-планом (обоснование инвестиций) на строительство данного проекта утвержденного председателем Берестовицкого районного исполнительного комитета. Работы будут проводится после получения необходимых согласований.

2. Нулевой вариант – отказ от строительства объекта. Отказ от строительства объекта «Строительство водорегулирующего сооружения (шлюз - регулятор) на р. Свислочь ПК396+00 для регулирования водного режима на осушенных площадях РУСП «Олекшицы» Берестовицкого района Гродненской области», приведет к ухудшению технико-экономических показателей РСУП «Олекшицы» Гродненской области. Также могут наблюдаться негативные воздействия на окружающую среду, включая водные объекты (р. Свислочь) в связи с осуществлением сельскохозяйственной деятельности на территориях, которые требуют особого регулирования водного режима. Изъятия данных земель из севооборота и иных мероприятий сельскохозяйственного направления на данный момент не представляется возможным.